Plan de Trabajo
El trabajo a desarrollar incluirá las siguientes etapas y entregables.
- Primera entrega: Se realizarán modificaciones a la aplicación de e-timbre, específicamente a la operación de pago de talones, con el objetivo de acelerar la respuesta difiriendo actualizaciones en la base de datos. Testing y Puesta en funcionamiento.
- Segunda entrega: Se realizará el nuevo diseño de tablas y arquitectura de la aplicación para la inscripción de documentos, cuyas especificaciones técnicas y funcionales se establecen en: http://www.dgr.gub.uy/migracion_documentos.htm, que se consideran parte integrante de este acuerdo. En particular la entrega abarca exclusivamente los siguientes puntos de la etapa 1 y 2 mencionados en el alcance del sistema:
  - Etapa 1
    - 5. Definición de la Arquitectura del Sistema (Modelo 4+1) que deberá abarcar todos los requerimientos del proyecto: Gestion de documentos, consultas y busqueda, reportes, integración a sistemas existentes, auditoria, seguridad.
    - 6. Definición de modelo de base de datos
    - 7. Definición de diseño para los sistemas Documentos, Consultas y Reportes
    - 8. Definición de mecanismos de auditoría
    - 9. Planificación
  - Etapa 2 - Desarrollo, Implementación, Testing y Puesta en Producción
    - 10. Sistema de Documentos
Todos los trabajos se coordinarán en base a los lineamientos técnicos del equipo de Desarrollo de DGR, tanto respecto a los entregables y documentación, como a la aprobación de éstos en todas sus etapas Desarrollo, Implementación, Testing y Puesta en Producción.
El plazo total para completar las tareas será de 15 meses contados a partir de la fecha 12/1/2016.